Załącznik nr 10 do SIWZ

wzór umowy

**UMOWA Nr ............... /BZP/2016**

w dniu ...................... pomiędzy:

**Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. z siedzibą   
w Grudziądzu przy ul. Curie – Skłodowskiej 5 - 7**, działającą na podstawie wpisu   
do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000039577   
z kapitałem zakładowym w wysokości 173 896 000 PLN,

zwaną w dalszej części „Zamawiającym”

**prawidłowo reprezentowaną zgodnie z aktualnym odpisem z KRS przez:**

**Zenona Różyckiego - Prezesa Zarządu**

a

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

zwanym w dalszej części „Wykonawcą”

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

w rezultacie dokonania w przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, w trybie przetargu nieograniczonego z dnia **25.07.2016r**. została zawarta umowa o następującej treści:

**1**

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na:  
 **Remont konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku   
 mieszkalnego przy Al. 23 Stycznia 2A w Grudziądzu**

2. Na przedmiot umowy składa się zakres rzeczowy określony w projekcie budowlano –  
 wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robóti przedmiarze robót.

**TERMIN REALIZACJI**

**2**

Strony ustalają następujący termin wykonania robót objętych przedmiotem umowy:   
- rozpoczęcie robót: w terminie: **14 dni od dnia wprowadzenia na obiekt**

- zakończenie robót do dnia: **15.11.2016.**

**DOSTAWA MATERIAŁÓW**

**3**

Wykonawca musi chronić wykonane przez siebie roboty i materiały przed uszkodzeniem  
i kradzieżą oraz chronić je przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych do czasu zakończenia robót i przekazania ich Zamawiającemu.

**OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO**

**§ 4**

1. Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie wprowadzić Wykonawcę na budynek przeznaczony do remontu w terminie do 14 dni od podpisania umowy.

1.1 przekazać Wykonawcy pozwolenie na budowę,

1.2 przekazać Wykonawcy dziennik budowy

1.3 wskazać miejsce poboru wody i energii elektrycznej dla potrzeb remontowanego  
 budynku.

1. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć projekt budowlano - wykonawczy, który określa przedmiot umowy w ramach zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego: w dniu protokólarnego przekazania budynku do remontu wraz z oświadczeniem o jego kompletności.
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
3. Zamawiający dokona odbioru robót w terminie 7 dni od daty pisemnego potwierdzenia przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy, dokonanego wpisu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy i dokonanego wpisu przez Wykonawcę o zgłoszeniu gotowości do odbioru.

**OBOWIĄZKI WYKONAWCY**

**5**

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w oparciu o projekt budowlano- wykonawczy i przedmiar robót zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru i robót", oraz do użycia materiałów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania   
   w budownictwie zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane. Materiały winny posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub aprobatę techniczną być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w obowiązujących Normach. Materiały   
   i urządzenia zastosowane powinny być w I gatunku.
2. Od dnia wprowadzenia na budynek do remontu, Wykonawca ponosi na zasadzie ryzyka pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na tym terenie Zamawiającemu lub osobom trzecim, w tym w szczególności za szkody na zdrowiu lub życiu.
3. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować plac remontu budynku własnym staraniem   
   i na własny koszt, zapewnić ochronę mienia, dozór przez cały czas realizacji zamówienia, przestrzegać warunki bhp i ppoż. oraz utrzymać porządek na remontowanym budynku.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zamontowania podliczników wody i energii elektrycznej. Wykonawca ponosi koszt zużycia energii elektrycznej i wody.

Rozliczenie zużycia energii elektrycznej i wody pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nastąpi na podstawie odczytu podliczników po odbiorze robót a przed zapłatą końcowej faktury.

1. Wykonawca zobowiązuje się do zasięgnięcia informacji odnośnie położenia miejsca remontu. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić roboty ulegające zakryciu do dokonania odbioru technicznego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zgłoszenia gotowości robót do odbioru. Zgłoszenie gotowości do odbioru następuje w drodze wpisu do dziennika budowy przez kierownika budowy oraz pisemnie na adres Zamawiającego. Na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru, Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu niezbędne dokumenty (art. 57 ust.1 Prawa Budowlanego):

a) oryginał dziennika budowy;

b) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami;

1. oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu remontowanego budynku
2. oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych;
3. protokoły badań i sprawdzeń (w tym odbiorów technicznych), oraz deklaracje właściwości użytkowych na wbudowane materiały;
4. dokumentację powykonawczą uwzględniającą dokonane zmiany w trakcie remontu;
5. inne dokumenty wynikające z warunków technicznych realizacji i odbioru robót;

7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonane przez podwykonawców i jego przedstawicieli lub pracowników jak za własne uchybienia   
i zaniedbania.

9. Wykonanie w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązań wynikających   
z niniejszej umowy.

**PODWYKONAWCY**

**6**

**Zapis w przypadku nie angażowania Podwykonawców**

Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi cały zakres rzeczowy robót.

**Zapis w przypadku angażowania Podwykonawców**

Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie siłami własnymi oraz przy udziale podwykonawców.

**Zasady rozliczania robót wykonywanych przez Wykonawcę przy udziale Podwykonawców**

Zakres rzeczowy robót, który Wykonawca zrealizuje angażując Podwykonawców:

1. Podwykonawca (podać nazwę, siedzibę podstawę prowadzenia działalności gospodarczej)……………………………………………………………………………..  
   zakres robót ……………………………………………………………………………...
2. ……………………………………………………………………………………………
3. Zamawiający dopuszcza realizację zadania przez podwykonawców na zasadach określonych w art. 647ˡ Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z ustawą z dnia 8 listopada 2013r. o zmianie ustawy Pzp ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ).
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy/ów.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do niezwłocznego przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż **30 dni** od doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
7. Zamawiający, w terminie 14 dni może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy   
   o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
   1. niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
   2. gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni;
8. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy   
   o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
9. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem:

* kopii każdej zawartej umowy o podwykonawstwo,
* oraz kopii każdej zmiany umowy o podwykonawstwo,

w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, jeśli wartość każdej z nich jest większa niż   
50 000,00 zł.

1. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą, wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.
2. W razie otrzymania przez Zamawiającego informacji, iż Wykonawca nie zapłacił podwykonawcy/podwykonawcom za wykonane prace, Zamawiający będzie miał prawo do powstrzymania się z płatnością wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjaśnienia tej okoliczności. Część zatrzymanego wynagrodzenia nie będzie wyższa niż sporna kwota.
3. Przed wypłatą wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie podwykonawców, iż należności związane z realizacją zamówienia (bądź jego części), zostały podwykonawcom zapłacone przez Wykonawcę w pełnej wysokości w terminie.
4. W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziału podwykonawców, Wykonawca przed wypłatą wynagrodzenia, złoży oświadczenie w tym zakresie.

**PODWYKONAWCY**

**6.1**

W przypadku realizacji części przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawcę bądź dalszego podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty finansowe potwierdzające uregulowanie należności wynikających z umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą bądź dalszym podwykonawcą.

Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcom i o zapłatach dla podwykonawców a wraz z fakturą za wykonane roboty przedstawi Zamawiającemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwotę należną podwykonawcom.

Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę   
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę niniejszego zamówienia.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.3, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność   
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.3. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.6, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu  
   podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.3, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio Wykonawcy.

Konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.3, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający ma prawo wglądu w dokumenty finansowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców   
i żądania przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego dowodów zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia.

**POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**7**

1. Zamawiający ma prawo w czasie trwania realizacji robót pisemnie polecić wykonanie:

a) usunięcie i ponowne wykonanie dowolnej części robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie spełnia wymagań projektu budowlanego lub wymogom określonym w ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r (tj. Dz. U. 2013,  
poz. 1409).

b) jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do poleceń Zamawiającego, Zamawiający ma prawo zlecić powyższe czynności osobie trzeciej i potrącić poniesione przez siebie koszty z wynagrodzenia Wykonawcy.

1. Wykonawca nie ma prawa do przekazywania bez zgody Zamawiającego osobom trzecim jakichkolwiek informacji, które uzyskał w związku z realizacją niniejszej umowy.
2. Wykonawca nie jest upoważniony do przyjmowania i realizowania poleceń i życzeń osób trzecich odnośnie robót wynikających z niniejszej umowy.
3. Przedstawicielem Zamawiającego na terenie robót jest Inspektor Nadzoru:

**………………………..........................................................................................................**

1. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie prowadzonych robót jest kierownik robót:

**....................................................................................................................................……..**

1. Wykonawca w ramach wykonywania obowiązków umownych, zobowiązany jest do zapewnienia należytego nadzoru nad prowadzonymi robotami, w szczególności przez obecność na budowie personelu technicznego.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,   
   w następujących przypadkach:

7.1 zmiana zakresu:

a) zwiększenie lub zmniejszenie zakresu zamówienia, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy,

b) konieczność wykonania robót zamiennych,

c) wystąpienie dodatkowych robót, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego Wykonawcę.

7.2. zmiana wartości zamówienia:

a) zwiększenie lub zmniejszenie zakresu zamówienia, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy,

b) ustawowa zmiana stawki podatku VAT.

7.3. inne:

a) zmiana inspektora nadzoru, kierownika budowy,

b) zmiany w dokumentacji projektowej.

**WYNAGRODZENIE WYKONAWCY**

**8**

1. Za wykonanie przedmiotu umowy wg zakresu robót w § 1 ustala się wynagrodzenie   
   o szacunkowej wartości:

**………………………zł netto +…..% VAT tj. …………………. zł = …………………zł brutto**

**Słownie: ……………………………………………………………………………………………**

Wartość ta określona została na podstawie oferty Wykonawcy z dnia 25.07.2016r

1. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 1, nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego wg czynników kalkulacji z kosztorysu ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zatwierdzonego przez nadzór inwestorski.
2. Wartość umowna została skalkulowana w oparciu o następujące stawki:

* robocizna **R =** **............. zł/**godzinę,
* narzut kosztów ogólnych do robocizny i sprzętu **Ko = ...........%** do R i S,
* narzut zysku do robocizny i kosztów ogólnych **Z = ...........%** do R i Ko,
* narzut kosztów zakupu **Kz = ............%** do materiałów.

1. Wartość umowna, o której mowa w ust. 1, nie podlega zmianom waloryzacyjnym.

**ROZLICZENIE ROBÓT**

**9**

* + - 1. Rozliczenie robót objętych przedmiotem umowy nastąpi w trzech etapach:
  1. pierwszy etap - po wykonaniu 30 % zaawansowania prac potwierdzonych przez inspektora nadzoru,
  2. drugi etap - po wykonaniu 60 % zaawansowania prac potwierdzonych przez inspektora nadzoru,
  3. trzeci etap - po zakończeniu całości robót

1. Rozliczenie za wykonane roboty będzie się odbywało fakturami za zakończone etapy potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Faktury częściowe winny posiadać w opisie kolejność wykonanych etapów robót (np. I etap, itd.).
2. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury nie później niż w terminie 14 dni od daty odbioru częściowego, końcowego przedmiotu umowy.
3. Zapłata za faktury częściowe, końcową za wykonany przedmiot umowy nastąpi nie później jak w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
4. Po zakończeniu realizacji robót Zamawiający wystawi fakturę za zużytą wodę i energię elektryczną na podstawie wskazań podliczników, do których zamontowania jest zobowiązany Wykonawca.
5. Wykonawca udostępni Zamawiającemu podliczniki w celu odczytania ich wskazań. Koszty zużycia wody i energii elektrycznej obciążone będą należnym podatkiem VAT. Płatność wynikająca z faktury powinna nastąpić przelewem w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury przez Wykonawcę na rachunek Zamawiającego.
6. W przypadku nie zapłacenia przez Wykonawcę w terminie umownym faktury za media, Zamawiający ma prawo potrącić wykazane zaległości Wykonawcy z faktury za roboty objęte niniejszą umową.

**KARY UMOWNE**

**10**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
2. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wartości umowy brutto określonej w 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia   
   po upływie terminu ustalonego wg § 2 umowy.

Niedotrzymanie terminu wykonania robót określonego w § 2 umowy spowoduje naliczenie kar umownych i automatyczne ich potrącenie z ostatniej faktury.

1. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych  
   w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.
2. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego  
    w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.
3. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi:
4. za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 8 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki,
5. za nie przedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której  
   przedmiotem są roboty budowlane w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto,   
   o którym mowa w 8 ust. 1 niniejszej umowy.
6. w przypadku nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, jeśli zachodzi obowiązek jej przedłożenia,   
   w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 8 ust. 1 niniejszej umowy.
7. w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty jeśli zachodzi obowiązek jej przedłożenia, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto,   
   o którym mowa w 8 ust. 1 niniejszej Umowy.
8. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości   
   10 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego w 8 ust. 1 niniejszej umowy,   
   od których realizacji odstąpiono.
9. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
10. za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
11. za odstąpienie od umowy przez wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,   
    z wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art.145 Prawa zamówień publicznych.

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego zgodnie z zasadami  
 ogólnymi Kodeksu cywilnego, przenoszącego wysokość kar umownychdo wysokości  
 rzeczywiście poniesionej szkody.

**OKRES GWARANCJI**

**11**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ............... **miesięcznej gwarancji i rękojmi**   
   na wykonany przedmiot umowy, licząc od daty spisania protokołu odbioru końcowego   
   i przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi ponosi odpowiedzialność za zgodną z umową jakość robót oraz za nienaganną jakość wszystkich użytych materiałów, bez względu   
   na źródło dostawy. Wady ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się usunąć w terminie maksymalnie 7 dni na koszt własny. Jeżeli Wykonawca nie wykona należycie tego obowiązku, Zamawiający usunie te wady   
   na jego koszt z zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wad.

**ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY**

**12**

1. Wykonawca celem zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy wnosi   
   w dniu podpisania umowy **7 %** wynagrodzenia umownego tj. kwotę .............................**zł**

**słownie: ..............................................................................................................................**

**w postaci: ...........................................................................................................................**

1. Zabezpieczenie określone w § 12 ust.1 stanowi gwarancję pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.
2. Część zabezpieczenia gwarantująca wykonanie robót zgodnie z umową w wysokości   
   70 % zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę robót i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych.
3. Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30% sumy zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

**UBEZPIECZENIE**

**13**

1. Wykonawca ma obowiązek posiadania przez cały okres obowiązywania Umowy,

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

2. Każdą kolejną polisę stanowiąca ciągłość ubezpieczenia w okresie realizacji Umowy   
 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie 5 (pięciu) dni przed upływem   
 ważności poprzedniej polisy.

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

**14**

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,   
   że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym lub będzie wynikało   
   ze zmian regulacji prawnych, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić   
   w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
3. W przypadku o którym mowa w ust.1, Wykonawca może żądać wyłączenie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
4. Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty,   
   na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub   
   w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
5. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.
6. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego i Prawa zamówień publicznych.
7. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy, rozstrzygać będzie Sąd Gospodarczy, właściwy dla siedziby Zamawiającego.
8. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

1. Oferta Wykonawcy
2. Projekt budowlano – wykonawczy
3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
4. Przedmiar robót
5. SIWZ

**Wykonawca Zamawiający**